📌 Plan de Desarrollo de Inventiory (20/02/2025 - 12/03/2025)

✅ Objetivo:

- Usuarios pueden administrar clientes, productos, ventas y facturación.

- Cada usuario gestiona sus datos de negocio y genera facturas personalizadas.

- Autenticación con JWT y cookies seguras (httpOnly).

- Pruebas unitarias con JUnit y Mockito.

- Frontend en Hostinger, Backend en VPS.

- Desarrollo con pruebas unitarias en paralelo a cada funcionalidad.

- Secciones: Usuarios, Clientes, Productos, Ventas, Facturación.

- Frontend en Hostinger, Backend en VPS.

📅 Semana 1: Configuración, Autenticación y Gestión de Usuarios (20/02 - 26/02)

✅ Día 1-2 (Jueves - Viernes 20/02 - 21/02)
🔹 Backend - Configuración y Autenticación

- Crear proyecto Spring Boot y configurar MySQL.

- Implementar Spring Security con JWT y Cookies HTTP-Only.

- Endpoints:

- POST /auth/register

- POST /auth/login

- GET /auth/me

- POST /auth/logout

- 🛠 Pruebas:
✔️ Test de autenticación con JUnit + Mockito.
✔️ Validación de JWT en los endpoints protegidos.

✅ Día 3-4 (Sábado - Lunes 22/02 - 24/02)
🔹 Frontend - Configuración y Autenticación

- Crear proyecto React con JavaScript y Vite.

- Implementar login y gestión de sesión con cookies seguras.

- Crear rutas protegidas con useContext y PrivateRoute.

- CRUD de usuarios (Solo ADMIN) en el backend y frontend.

- Roles de usuario (ADMIN y USER) y control de accesos en el frontend.

- 🛠 Pruebas:
✔️ Verificación de sesiones en el frontend.
✔️ Simulación de accesos con roles diferentes.

✅ Día 5-6 (Martes - Miércoles 25/02 - 26/02)
🔹 Gestión de Clientes

Backend: CRUD de clientes.

Frontend: Formulario y validaciones.

- 🛠 Pruebas:
✔️ Test unitarios para validar datos de clientes.
✔️ Probar API con Postman.

🛑 Domingo 23/02: Día no laborable

📅 Semana 2: Gestión de Productos, Ventas y Facturación (27/02 - 04/03)

✅ Día 7-8 (Jueves - Viernes 27/02 - 28/02)
🔹 Gestión de Productos

Backend: CRUD de productos.

Frontend: Página para listar, crear y editar productos.

- 🛠 Pruebas:
✔️ Test unitarios en servicio de productos.
✔️ Validaciones de stock y precios.

✅ Día 9-10 (Sábado - Lunes 01/03 - 03/03)
🔹 Módulo de Ventas

Backend:

- POST /ventas (Registrar venta y actualizar stock).

- GET /ventas (Listar ventas).

- Frontend:

- Formulario para registrar ventas.

- Validar stock antes de vender.

- 🛠 Pruebas:
✔️ Test unitarios en servicio de ventas.
✔️ Validar que no se venda sin stock disponible.

🛑 Domingo 02/03: Día no laborable

✅ Día 11-12 (Martes - Miércoles 04/03 - 05/03)
🔹 Facturación y Generación de PDFs

Backend: Validar que el usuario tenga datos de su negocio cargados.

Frontend:

- Formulario para generar facturas en PDF con jsPDF.

- Vista previa de la factura antes de descargarla.

- Validación: No permitir facturar sin datos de negocio.

- 🛠 Pruebas:
✔️ Test de validación de generación de factura en el backend.
✔️ Verificación de formato de PDF generado.

📅 Semana 3: Reportes y Despliegue (06/03 - 12/03)

✅ Día 13-14 (Jueves - Viernes 06/03 - 07/03)
🔹 Reportes y Dashboard

Backend:

- Endpoint /reportes/ventas para estadísticas.

- Endpoint /reportes/stock para productos con stock bajo.

Frontend:

- Gráficos con Recharts para reportes de ventas y stock.

- 🛠 Pruebas:
✔️ Test unitarios para reportes y cálculos.
✔️ Verificar consultas SQL en la base de datos.

✅ Día 15-16 (Sábado - Lunes 08/03 - 10/03)
🔹 Pruebas Finales y Optimización

- Probar API con Postman.

- Mejoras en seguridad y optimización de consultas SQL.

🛑 Domingo 09/03: Día no laborable

✅ Día 17-18 (Martes - Miércoles 11/03 - 12/03)
🔹 Despliegue Final

- Backend en VPS.

- Frontend en Hostinger.

- Configuración de dominio y pruebas finales.